**Página Web para una Biblioteca**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 02**

**7/09/2021, 8:00 pm**

**SPRINT No. \_\_2\_ SEMANA No. \_\_2\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Revision de avance Frontend, base de datos y backend

1. Entrega de documentación

1. Reunión con el tutor

1. Fecha de próxima reunión

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Frontend presenta un avance parcial de lo que podría ser una versión preliminar de las interfases de usuario para Waint, mientras que base de datos notifica que esta terminando de desarrollar las bases de datos y espera poderlas entregar el día 18 de septiembre del 2022

**2.** El máster scrum notifica el estado actual de la documentación, así como los requerimientos al equipo para poder terminar de llevarla acabo

**3.** El máster scrum notifica que se reunió con el tutor para un feedback acerca de los entregables relacionados den el sprint 1

**4.** Se acuerda la próxima reunión el día 18/09/2022 con el tutor scrum.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Terminar pila de sprint | Omar Ricardo Castañeda | 18/09/2022 |
| Entregar frontend y base datos | Luis Fernández, Miguel Fernández | 18/09/2022 |
| Configuración de repositorio (github) | Omar Ricardo Castañeda | 18/09/2022 |

**ASISTENTES**

Omar Ricardo Castañeda (Scrum Master)

Fabian Zambrano Chávez (Product owner)

Miguel Fernández (Development Team)

Luis Fernández (Development Team)